# Российская Федерация

# МОСКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                             ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.03.2018 года  N  10

п.Московский

Об оценке эффективности использования средств

бюджета муниципального образования «Московское

сельское поселение», направляемых на капитальные вложения

В соответствии со ст. 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст. 14 Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39 - ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и в целях эффективного использования средств бюджета муниципального образования «Московское сельское поселение» Почепского района,  Брянской области, направляемых на капитальные вложения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Московское сельское поселение» Почепского района, Брянской области, направляемых на капитальные вложения (приложение 1).

1.2. Методику оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Московское сельское поселение» Почепского района, Брянской области, направляемых на капитальные вложения (приложение 2).

2. Настоящее постановление опубликовать согласно действующему законодательству.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                 С.В.Радьков

Приложение 1

к постановлению Московской сельской администрации

Почепского района

От 06.03.2018 г. № 10

ПОРЯДОК

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Московское сельское поселение» Почепского района, Брянской области, направляемых на капитальные вложения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Московское сельское поселение» Почепского района,  Брянской области, направляемых на капитальные вложения (далее – проверка), в целях принятия в установленном порядке решений о предоставлении средств бюджета муниципального образования «Московское сельское поселение» Почепского района, Брянской области (далее – местный бюджет):

а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Московское сельское поселение» Почепского района, Брянской  области, по которым:

- подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;

- проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств местного бюджета;

б) на предоставление субсидий из муниципального бюджета бюджетам поселений на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;

в) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями.

1.2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – интегральная оценка) в целях реализации указанного проекта.

1.3. Проверка осуществляется отделом экономики и прогнозирования, отделом по земельным и имущественным отношениям, капитальному строительству и архитектуре администрации Почепского района в соответствии с утверждённой методикой оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – методика).

1.4. Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчёта интегральной оценки проведённой специалистами Московской сельской администрации Почепского района– ответственными исполнителями в части реализации долгосрочных (федеральных, областных, муниципальных) программ на территории муниципального образования «Московское сельское поселение» Почепского района, Брянской области для осуществления проверки инвестиционных проектов, включённых в проекты указанных программ и не включённых в долгосрочные (федеральные, областные, муниципальные) целевые программы, в соответствии с методикой (далее – заявитель).

1.5. Плата за проведение проверки не взимается.

1.6. Подготовка необходимых для проведения проверки документов осуществляется в рамках компетенции заявителями, инициирующими финансирование объекта за счёт средств местного бюджета.

1.7. Использование направляемых в рамках реализации инвестиционных проектов на капитальные вложения средств местного бюджета признаётся эффективным при одновременном выполнении следующих условий:

-наличие оснований и целесообразности использования направляемых на капитальные вложения средств местного бюджета;

-соответствие инвестиционного проекта установленным критериям эффективности.

2. Подтверждение целесообразности использования направляемых на капитальные вложе-ния средств местного бюджета. Наличие всех оснований и целесообразности использования направляемых на капитальные вложения средств местного бюджета подтверждается:

- нормативным правовым актом, закрепившим полномочия органа местного самоуправления муниципального образования «Московское сельское поселение» Почепского района, Брянской области по осуществлению функций муниципального заказчика в отношении объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом;

- заключением отдела по земельным и имущественным отношениям, капитальному строительству и архитектуре администрации Почепского района о возможности и целесообразности размещения предполагаемого объекта капитального строительства, в том числе об отсутствии в достаточном объёме замещающей продукции (работ и услуг), а также о целесообразности использования дорогостоящих художественных изделий для отделки фасадов и интерьеров, а также дорогостоящих строительных материалов, машин и оборудования при реализации инвестиционного проекта;

- положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае, если проектом не предусматривается выделение средств на разработку проектно-сметной документации);

- положительным заключением государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта (в случае, если проектом не предусматривается выделение средств на разработку проектно-сметной документации);

- правоустанавливающими документами на земельный участок, а в случае их отсутствия – решением о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

- разрешением на строительство;

- документальным подтверждением каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования);

- положительным заключением об эффективности использования средств местных бюджетов, направляемых на реализацию инвестиционного проекта в целях создания объектов капитального строительства муниципальной собственности, в случае, если предполагается софинансирование создания таких объектов за счёт средств местного бюджета;

- обоснованием целесообразности, объёма и сроков осуществления капитальных вложений по форме согласно приложению к Порядку, согласованным   главой Московской сельской администрации Почепского района, курирующим соответствующее направление деятельности.

3. Подтверждение соответствия инвестиционного проекта установленным критериям эффективности:

3.1. Подтверждение соответствия инвестиционных проектов установленным критериям эффективности осуществляется управлением в форме положительного заключения по результатам проверки.

Для получения указанного заключения заявители, инициирующие финансирование объекта за счёт средств местного бюджета, в рамках своей компетенции направляют в отдел экономики и прогнозирования администрации Почепского района подписанную главой Московской сельской администрации Почепского района в рамках своей компетенции или уполномоченным им лицом и заверенную печатью заявку по форме согласно приложению к Порядку с приложением:

копий документов, указанных в абзацах втором-десятом раздела 2 настоящего Порядка;

обоснования целесообразности, объёма и сроков осуществления капитальных вложений;

задания на проектирование объекта капитального строительства в соответствии с пунктом 3.4 настоящего раздела;

исходных данных, по которым проводился расчёт интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта.

3.2. Документы, указанные в абзацах пятом-восьмом раздела 2 настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым готовится решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств областного бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств местного бюджета.

3.3. Указанные в пункте 3.1 настоящего раздела документы по инвестиционным проектам, претендующим на бюджетное финансирование в очередном финансовом году и последующем плановом периоде, должны быть представлены в отдел экономики и прогнозирования администрации Почепского района не позднее 01 июня года, предшествующего очередному финансовому году.

3.4. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:

- общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства

- основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства;

- возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

- срок и этапы строительства;

- технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

- перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проёмы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

- перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных – по укрупнённой номенклатуре;

- дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).

3.5. Основаниями для отказа в принятии документов являются:

- непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

- представление документов позже срока, указанного в пункте 3.3 настоящего раздела;

- несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям методики.

3.6. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Правил, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта (далее – заключение).

3.7. Срок подготовки и выдачи заключения по результатам проверки не должен превышать одного месяца.

3.8. Заключение должно содержать выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Заключение подписывается начальником отдела экономики и прогнозирования администрации Почепского района либо уполномоченным им должностным лицом.

3.9. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для рассмотрения проекта и принятия решения о предоставлении средств местного бюджета на реализацию данного инвестиционного проекта.

3.10. В случае, если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) объекта капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение которого осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, или иным образом существенно изменились исходные данные для расчёта интегральной оценки, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком.

3.11. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

Отрицательное заключение, полученное в случае, предусмотренном пунктом 3.10 настоящего раздела, должно содержать предложение об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств местного бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

3.12. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учётом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

Приложение 1

к Порядку

ОБОСНОВАНИЕ

целесообразности, объёма и сроков

осуществления капитальных вложений

1. Наименование инвестиционного проекта.

2. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство,

реконструкция, техническое перевооружение, проектные работы).

3. Местонахождение (район).

4. Адрес (фактический).

5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта:

Таблица 1

Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Дата начала реализации инвестиционного проекта |  |
| Дата окончания реализации инвестиционного проекта |  |
| <*> Дата ввода объекта в эксплуатацию |  |
| в том числе: |  |
| 1-я очередь объекта |  |
| 2-я очередь объекта |  |
| n-я очередь объекта |  |

____________________

<*> В случае ввода объекта в эксплуатацию по очередям (частям) указать даты ввода отдельных очередей (частей) создаваемого объекта.

6. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Московское сельское поселение» Почепского района,  Брянской области.

7. Участники реализации инвестиционного проекта.

8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ).

9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ссылка на подтверждающий документ).

10. Цель и задачи инвестиционного проекта.

11. Краткое описание инвестиционного проекта.

12. Существующая мощность (количество потребителей услуг, загрузка объекта).

13. Расчёт дефицита мощности.

14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта (подробное описание).

15. Технологическая структура капитальных вложений:

Таблица 2

Технологическая структура капитальных вложений

| Наименование показателя | Значение показателя по проекту в текущих ценах <*>, млн. рублей |
| --- | --- |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (включая НДС) по заключению государственной экспертизы либо предполагаемая стоимость строительства (нужное подчеркнуть) |  |
| в том числе: |  |
| - затраты на подготовку проектной документации |  |
| - строительно-монтажные работы, |  |
| из них дорогостоящие работы и материалы |  |
| - приобретение машин и оборудования, |  |
| из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование |  |
| - прочие затраты |  |

_____________________

<*> В ценах года расчёта сметной стоимости (по заключению государственной экспертизы, с указанием года), для предполагаемой (предельной) стоимости строительства – в ценах года заполнения настоящего документа.

16. Источники и объёмы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации:

Таблица 3

Источники и объёмы финансирования инвестиционного проекта

(в текущих ценах <*>/

в ценах соответствующих лет, млн. рублей)

| Год реализации | Стоимость, руб. | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства федерального бюджета | средства областного бюджета Брянской области | средства местных бюджетов | внебюджетные источники финансирования |  |

________________

<*> В ценах года расчёта сметной стоимости (по заключению государственной экспертизы, с указанием года), для предполагаемой (предельной) стоимости строительства – в ценах года заполнения настоящего документа.

17. Расчёт количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога:

Таблица 4

Количественные показатели

результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога

| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя | № п/п |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | инвестиционного проекта | проекта - аналога |
| 1. | Сметная стоимость объекта в текущих ценах <*>, млн. рублей |  |  |
| 2. | Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта в соответствующих единицах измерения: |  |  |
|  | 1) |  |  |
|  | 2) |  |  |
|  | … |  |  |
| 3. | Отношение сметной стоимости объекта к показателям прямого результата в соответствующих единицах измерения: |  |  |
|  | 1) |  |  |
|  | 2) |  |  |
|  | … |  |  |
| 4. | Мощность, необходимая для удовлетворения государственных (муниципальных) потребностей в соответствующих единицах измерения: |  | x |
|  | 1) |  |  |
|  | 2) |  |  |
|  | … |  |  |
| 5. | Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта в соответствующих единицах измерения: |  | x |
|  | 1) |  |  |
|  | 2) |  |  |
|  | … |  |  |

________________

<*> В ценах года расчёта сметной стоимости (по заключению государственной экспертизы, с указанием года), для предполагаемой (предельной) стоимости строительства – в ценах года заполнения настоящего документа.

18. Обоснование необходимости привлечения средств федерального и (или) областного и (или) местного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

19. Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой (расписать по видам).

20. Обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.

21. Вид собственности (номер и дата подтверждающего документа).

| Ф.И.О. | ______________ (подпись) | _______________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

___ ____________ 201___г.

М. П.

СОГЛАСОВАНО

|  | _____________________ (подпись) | _____________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

___ ____________ 201___г.

Приложение 2

к Порядку

Главе администрации

Московского сельского поселения

Почепского района

_____________________

(Ф. И.О.)

ЗАЯВКА

на выдачу заключения по результатам оценки эффективности

использования средств бюджета муниципального образования

«Московское сельское поселение»  Почепского района, Брянской области, направляемых на капитальные вложения

Прошу провести проверку инвестиционного проекта _______________

__________________________________________________________________

(титульное название объекта)

__________________________________________________________________

на предмет соответствия установленным критериям эффективности.

Перечень прилагаемых документов:

1.

2.

...

| Ф.И.О. | ______________________ (подпись) | _____________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

___ ____________ 201___г.

Приложение 2

к постановлению Московской сельской  администрации

Почепского района

От 06.03.2018 года  №  10

МЕТОДИКА

оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Московское сельское поселение» Почепского района, Брянской области, направляемых на капитальные вложения

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Московское сельское поселение» Почепского района, Брянской области (далее – местный бюджет), направляемых на капитальные вложения по инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счёт средств местного бюджета.

1.2. Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, осуществляется на основе интегральной оценки путём определения балла оценки по каждому из критериев.

1.3. Минимально допустимое значение интегральной оценки устанавливается равным 0,55. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному минимуму свидетельствует об эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств местного бюджета и возможности (при наличии оснований и целесообразности) финансирования инвестиционного проекта полностью или частично за счёт средств местного бюджета.

2. Критерии оценки

2.1. Критериями оценки являются:

- наличие чётко сформулированной цели инвестиционного проекта;

- комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ;

- обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального и (или) областного (или) местного бюджета;

- отсутствие в достаточном объёме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

- значения количественных (ого) показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

- отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных (ого) показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

- количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

- отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объёме, предусмотренном для муниципальных нужд;

объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта;

- актуальность решения проблем в сфере внедрения инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Московское сельское поселение» Почепского района, Брянской области;

2.2. Проверка по качественному критерию, приведённому в абзаце восьмом пункта 2.1 настоящего раздела Методики, осуществляется путём сравнения инвестиционных проектов с проектами-аналогами.

Для проведения указанной проверки заявитель представляет документально подтверждённые сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в Российской Федерации по месту расположения земельного участка, на котором будет расположен (располагается) планируемый объект капитального строительства, или (в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации) в иностранном государстве. При выборе проекта-аналога должно быть обеспечено максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объёмно-планировочным решениям.

3. Порядок определения баллов оценки и интегральной

оценки эффективности

3.1. Интегральная оценка эффективности на основе качественных, количественных критериев и показателей выравнивания рассчитывается по следующей формуле:

n

Э = SUM (q i x к i),

инт. i=1

где:

q i – балл оценки i-го качественного, количественного критерия или показателей выравнивания;

к i – весовой коэффициент i-го качественного, количественного критерия или показателей выравнивания в процентах;

n – общее число качественных, количественных критериев, показателей выравнивания.

Сумма весовых коэффициентов по всем качественным, количественным критериям и показателям выравнивания составляет 100 процентов.

3.2. Форма расчёта, перечень критериев оценки, значения весовых коэффициентов, а также требования к определению и обоснованию баллов оценки приведены в приложении к Методике.

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Методике

РАСЧЁТ

интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта.

2. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция или техническое перевооружение действующего производства).

3. Заявитель (глава поселения муниципального образования «Московское сельское поселение» Почепского района, Брянской области).

| № п/п | Критерий оценки | Допустимые баллы оценки | Баллы оценки (qi) | Весовые коэффициенты (ki) | Требования к обоснованию | Требования к документальным подтверждениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наличие чётко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления | 1 0 |  | 0,034 | Балл 1 подразумевает наличие чёткой формулировки конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и характеризующих их количественных показателей (конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта – это эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведённых после реализации инвестиционного проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими услугами, услугами образования и другие). Для балла 0 – отсутствие чёткой формулировки | Цель и задачи инвестиционного проекта, количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта в соответствии с приложением № 1 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Московское сельское поселение» направляемых на капитальные вложения (далее – приложение № 1 к Порядку). Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации инвестиционного проекта, приведены в приказе Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения» |
| 2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определённым в стратегии и программах социально-экономического развития муниципального образования «Московское сельское поселение» , концепциях муниципальных программ на среднесрочный и долгосрочный периоды | 1 0,75 0,5 0 |  | 0,030 | Для балла 1 необходимо, чтобы цель инвестиционного проекта соответствовала приоритетам и (или) целям, определённым всеми перечисленными в пункте 2.1 раздела 2 настоящей Методики документами. Для балла 0,75 – более одного документа. Для балла 0,5 – хотя бы одному документу. Для балла 0 – не соответствует ни одному документу | Приводятся наименования и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования «Московское сельское поселение» , ссылки на положения этих документов с указанием соответствующих структурных элементов (разделов, пунктов и т. п.) |
| 3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ | 1 0 |  | 0,030 | Балл 1 свидетельствует о включении объекта в программные мероприятия, реализуемые в рамках целевых и адресных программ. Балл 0 – об отсутствии объекта в таких программах | Приводятся наименования и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования «Московское сельское поселение», ссылки на положения этих документов с указанием соответствующих структурных элементов (разделов, пунктов и т. п.) |
| 4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального и (или) местного бюджета | 1 0,5 0 |  | 0,040 | Балл 1 подразумевает, что объём софинансирования строительства объекта из средств федерального и (или) местного бюджета составляет не менее 50% стоимости объекта. Балл 0,5 присваивается объектам областной собственности без софинансирования либо объектам муниципальной собственности при софинансировании из средств федерального и (или) местного бюджета от 20 до 50% стоимости объекта. Балл 0 присваивается объектам муниципальной собственности без софинансирования из средств местного бюджета | Приложение к Порядку |
| 5. | Отсутствие в достаточном объёме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями | 1 0,5 0 |  | 0,137 | Балл 1 подразумевает, что в рамках инвестиционного проекта предполагается строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства, без которого невозможно осуществление государственными и муниципальными органами полномочий, отнесённых к предмету их ведения, при этом производство замещающей продукции (работ, услуг) отсутствует. Балл 0,5 – спрос на продукцию (работы, услуги) с учётом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объёме. Балл 0 – полное отсутствие спроса на замещающую продукцию | Приводятся наименования и реквизиты соответствующих документов, ссылки на положения этих документов с указанием соответствующих структурных элементов (разделов, пунктов и т. п.). Для обоснования соответствия критерию в заключении управления экономического развития должны содержаться сведения об объёмах, наименовании, производителях аналогичной и замещающей продукции (работ и услуг) |
| 6. | Значения количествен ных (ого) показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1 0 |  | 0,028 | Для присвоения балла, равного 1, необходимо одновременное выполнение двух требований: - наличие показателей (показателя), характеризующих непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта капитального строительства, общий строительный объём) с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения ОК 015-94 (МК002-97), утверждённым постановлением Госстандарта Российской Федерации ; - наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта. Для присвоения балла, равного 0, – отсутствие показателя. | Приложение к Порядку. Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации инвестиционного проекта, приведены в приказе Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения» |
| 7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных (ого) показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1 0,5 0 |  | 0,320 | Балл, равный 1, присваивается, если значение отношения сметной стоимости объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, к количественным (ому) показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта не превышает аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по проектам-аналогам. Балл, равный 0,5, присваивается, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным (ому) показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по проекту-аналогу не более чем на 5%. Балл, равный 0, присваивается в случае, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным (ому) показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 5% хотя бы по одному показателю либо проекты-аналоги отсутствуют | Приложение к Порядку. Приведение сметной стоимости объектов капитального строительства по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал |
| 8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства | 1 0,5 0 |  | 0,095 | Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объём производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства соответствует потребности в данной продукции (услугах). Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 100%, но не ниже 75% проектной мощности. Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 75% проектной мощности | Приложение к Порядку. Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
| 9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объёме, предусмотренном для муниципальных нужд | 1 0 |  | 0,068 | Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объёме, предусмотренном для государственных и (или) муниципальных нужд, не превышает 100 %. Балл 0 – если отношение мощностей превышает 100% | Приложение к Порядку. Заявитель приводит данные о мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объёме, предусмотренном для государственных и (или) муниципальных нужд |
| 10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта | 1 0,75 0 |  | 0,137 | Балл 1 имеет место в случаях: - если уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объёмах; - если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы). Балл 0,75 – если инвестиционным проектом (целевой программой, действующей в соответствующем периоде; иным проектом, отобранным для финансирования за счёт средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» Брянской области, предусмотренных на реализацию адресной инвестиционной программы) предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объёмах. Балл 0 – если затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объёмах не предусмотрены | Приложение к Порядку. Заявитель приводит данные об обеспеченности планируемого объекта инженерной и транспортной инфраструктурой При необходимости даются ссылки на соответствующие целевые программы, иные документы, подтверждающие наличие соответствующих проектов развития инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Московское сельское поселение» Почепского района, Брянской области | 1 0,75 0,5 0 |  | 0,037 | Балл 1 свидетельствует об отклонении в худшую сторону более чем на 25% среднеобластного уровня показателя, наиболее полно характеризующего цель и состояние сферы внедрения инвестиционного проекта, от среднего по Ценральному Федеральному округу (при отсутствии данных – по Российской Федерации). Балл 0,75 – от 10% до 25%; Балл 0,5 – от 0% до 10%; Балл 0 – в случае, если сравнение не производится | Приложение к Порядку. Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает наименование сравниваемых показателей, уровень отклонения и источники информации |
| 12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Московское сельское поселение» Почепского района, Брянской области | 1 0,75 0,5 0 |  | 0,044 | Балл 1 присваивается для объектов областной собственности либо для объектов муниципальной собственности в случае отклонения в худшую сторону более чем на 25% среднего по муниципальному образованию (муниципальному району)) уровня показателя, наиболее полно характеризующего цель и состояние сферы внедрения проекта, от среднеобластного Балл 0,75 – от 10 % до 25 %; Балл 0,5 – от 0 % до 10 %; Балл 0 – в случае, если по объектам муниципальной собственности сравнение не производится | Приложение к Порядку. Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает наименование сравниваемых показателей, уровень отклонения и источники информации |

Итог расчёта интегральной оценки:

n

Э = SUM (q i x к i) =

инт. i=1

| Ф.И.О. | ______________________ (подпись) | _____________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |